## Slide 1: Scrum

## Slide 2: Softwareentwicklung
Vom Kundenwunsch zur fertigen Software
Strukturiertes zusammenarbeiten
Verschiedene Modelle
Fortschritt planen und messen

## Slide 3: Kundentypen
Kunde ist Entwickler
Kunde ist Käufer
Kunde ist Auftraggeber

## Slide 4: Anforderungen & Kommunikation

## Slide 5: Mögliche Probleme
Kunden wissen im Vorraus nicht was genau sie brauchen
Anforderungen können widersprüchlich sein
Rahmenbedingungen ändern sich
Beteiligte Personen ändern sich

## Slide 6: Modelltypen

## Slide 7: Iterativer Prozess

## Slide 8: Sprints
Haben eine feste Länge
Kurz genug für Feedback
Lang genug um Produktiv zu arbeiten
Änderung der Anforderungen nur zwischen den Sprints

## Slide 9
Scrum Rollen
Product Owner
Scrum Master
Developer

## Slide 10: Rolle: Product Owner
Vermittelt zwischen Kunden und Team
Verantwortlich was entwickelt wird
Erfasst die Anforderungen
Plant das Projekt inhaltlich
Überwacht den Fortschritt

## Slide 11: Rolle: Scrum Master
Vermittelt zwischen Team und Product Owner
Verantwortlich wie entwickelt wird
Unterstützt in der Organisation, Kommunikation und technischen Infrastruktur
Arbeitet mit dem Team daran den Prozess zu definieren und Optimieren

## Slide 12: Rolle: Developer
Verantwortlich das entwickelt wird
Beteiligt sich an Vorbereitung und Planung der Sprints
Mitverantwortlich für Optimierung des Prozesses

## Slide 13: Sprintphasen
Vorbereitung
Durchführung
Abschluss

## Slide 14: Sprint Vorbereitung: Product Backlog
Priorisierte Liste von Features
„Lebendes Dokument
Einträge variieren in:
  ihrer Genauigkeit
  ihrer Größe
  der Art der Arbeit
  der Art der Anforderungen

## Slide 15: Sprint Vorbereitung: Grooming
Pflege des Backlogs
Regelmäßig oder unregelmäßiges Treffen
Product Owner mit Team
Definition of Ready
  Details wurden verstanden
  Abhängigkeiten erkannt und abgeklärt
  Features klein genug für einen Sprint
  Akzeptanzkriterien formuliert und testbar

## Slide 16: Sprint Vorbereitung: Anforderungen
Regelmäßige Kommunikation Notwendig
Spezifikation als User Story
  Wer braucht was und warum?
Anforderungen werden jede Iteration up to date gehalten
Anforderungen werden „Just in Time“ verfeinert und aufgeteilt

## Slide 17: Sprint Vorbereitung: Gute User Stories
sind möglichst unabhängig voneinander
lassen Raum für Verhandlung zwischen PO, Team und anderen Beteiligten
tragen zum Wert des Produktes bei
lassen sich im Aufwand einschätzen
sind klar im Umfang definiert und abgegrenzt

## Slide 18: Sprint Vorbereitung: Sprint Planning
Aufgaben werden für den nächsten Sprint ausgewählt
Dabei zu berücksichtigen:
  Wie aufwändig sind die einzelnen Tickets
  Wieviel Arbeitskraft ist verfügbar
  Was ist die Vision des Product Owners
Ergebnis:
  Das Team hat sich auf das Sprint Ziel festgelegt

## Slide 19: Sprint Durchführung
Hier findet das produktive arbeiten statt
Sollte Großteil der Zeit ausmachen (80-85%)
Team entwickelt die Iteration selbstständig
PO ist für Rückfragen verfügbar
SM löst Probleme und coached

## Slide 20: Sprint Durchführung: Daily Scrum
15 min, einmal Täglich (für uns eher 1-2x wöchentlich)
Jedes Mitglied berichtet kurz:
  Was wurde erreicht
  Was werde ich tun
  Welche Probleme gibt es
Kurze Rückfragen
Ziel:
  Jeder kennt den aktuellen Entwicklungsstand
  Abhängigkeiten sind klar
  Probleme identifiziert und Verantwortlichkeit zugewiesen

## Slide 21: Sprint Durchführung: Definition of Done
ist Vorraussetzung für abschließen der aufgabe
ist teils vom PO und teils vom team auferlegt
sollte Schriftlich festgelegt werden
kann im Rahmen der Retroperspektive angepasst werden
Beispiele:
  Neues Feature ist dokumentiert und getestet
  Neues Feature wurde in development-Branch gemerged
  Code wurde nach festgelegter Konvention formatiert
  Alle Tests sind erfüllt

## Slide 22: Sprint Abschluss: Sprint Review
PO/Team stellen Sprintziel und Backlog vor
Kurze Präsentation der implementierten Features
Aktueller Stand wird diskutiert
Fragen werden geklärt
Rückmeldungen werden dokumentiert und berücksichtigt

## Slide 23: Sprint Abschluss: Sprint Retrospective
Feedback zum Entwicklungsprozess
Grundregeln
  Sicherer Raum für Feedback (Vegas Regel)
  Grundannahme: Alle haben ihr Bestes gegeben
Definition of Done / -Ready ggf. updaten
Struktur von Meetings und Kommunikation ggf. ändern

## Slide 24: Sprint Retrospective: Keep-Drop-Try
Keep
  Was ist gut gelaufen und soll beibehalten werden
Drop
  Was ist schlecht gelaufen und sollte gelassen werden
Try
  Was sollte versucht werden

## Slide 25: Empfohlen: Scrum Light
Sprints 5*2 Wochen
Ein Obligatorisches Treffen pro Sprint
Review (ca. 30 min)
Retrospektive (ca. 30 min)
Planning (ca. 30-45 min)
Rollenverteilung: Flexibel

## Slide 26: Hausaufgaben
Bearbeitet gelistete Schritte in folgendem Repository:
  https://github.com/Einfallsless/Teamprojekt-Tutorial/blob/main/Hausaufgaben

## Slide 27: Quellen
Skript Software Engineering – WS 2023/24
https://www.ard-zdf-medienakademie.de/.rest/seminar/v1/getimage?url=http://185.118.144.4/files/seminar-bilder-importiert/43321.jpg
https://media.graphassets.com/zmt82TgSSesFXVmkSPE8
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9a/Among_Us_cover_art.jpg